|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Hasta ahora, el equipo ha avanzado según lo planificado en la mayoría de las actividades, aunque hemos encontrado ciertos obstáculos técnicos que han causado pequeños retrasos. Lo que ha facilitado el progreso ha sido la capacidad de mantener buena comunicación entre los integrantes y el uso de herramientas como **Google Drive** para compartir y gestionar archivos, lo que nos permitió organizarnos mejor. Los principales desafíos se han dado en la parte técnica, especialmente en la implementación de **seguridad de datos** y el sistema de permisos, que aún requiere ajustes. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  He enfrentado las dificultades técnicas buscando recursos adicionales y colaborando más estrechamente con el equipo en áreas donde hemos tenido problemas, como la **gestión de permisos** y la **estructura de la base de datos.** Para seguir avanzando, planeo dedicar más tiempo a revisar la seguridad y buscar maneras más eficientes de resolver los problemas relacionados con la administración de actividades personalizadas para los terapeutas. En las próximas iteraciones, pondremos más foco en refinar estas áreas. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Hasta el momento, evalúo mi trabajo de forma satisfactoria. He podido aplicar conocimientos en **ciencia de datos** y **gestión de bases de datos**, dos áreas que me interesan profundamente. Lo que más destaco es la colaboración en equipo y la capacidad para encontrar soluciones a problemas complejos. Sin embargo, reconozco que puedo mejorar en la **seguridad informática,** un área en la que debo seguir perfeccionándome, y en la implementación de tecnologías como **machine learning**, que aún no hemos comenzado. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Mi inquietud principal es cómo asegurar la **gestión de roles** de manera eficiente, para que los terapeutas puedan manejar actividades personalizadas sin comprometer la seguridad de los datos del paciente. Me gustaría preguntar al docente cuál es la mejor manera de estructurar los permisos y roles en un sistema como este, para evitar problemas con el acceso a funciones específicas dentro del proyecto. |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Por ahora, no creo que sea necesario redistribuir actividades, ya que el equipo ha trabajado de manera eficiente. Sin embargo, en futuras iteraciones, sería beneficioso que otros miembros se involucraran más en la programación de aspectos técnicos más complejos, como la **implementación de IA** y la **optimización de la seguridad,** para que estas tareas no recaigan sobre un solo miembro del equipo. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  El trabajo en grupo ha sido productivo. Destaco el esfuerzo conjunto para resolver problemas y la disposición de todos para contribuir a las discusiones técnicas. No obstante, siento que podemos mejorar en la **organización técnica** de las tareas más complejas, asegurando que cada miembro del equipo esté más involucrado en el desarrollo y resolución de los problemas técnicos importantes. Esto nos permitiría avanzar de manera más fluida. |